项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校厨房设备设施及材料购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京第一实验学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林森 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-89591465 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 502.050020 |  | 498.8762 | 498.8762 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 502.050020 |  | 498.8762 | 498.8762 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在2022年新建2个厨房的基础上，预计2023年建设安装4个厨房，满足600位师生的就餐需求。 |  |  |  |  |  | 4个厨房建设完毕，师生满意度较高，满足就餐需求，使用情况良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 严格执行采购程序 |  | 高中低 |  | 高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 厨房个数 |  | ≥4 |  | 4 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤12 |  | 12 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供健康营养的餐食 |  | 高中低 |  | 高 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 |  | ≤502.05002 |  | 498.8762 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥95 |  | 98 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  | ≥95 |  | 98 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |